非密

技术要求

主要功能要求

- 总体要求

- 具备全域资源统一管理功能，整合短波、超短波、光纤网络的设备、链路、站点，提供基于GIS地图的态势呈现能力；

- 具备短波、超短波网络规划功能，提供基于典型地形地貌、干扰条件下开展通信传输覆盖范围的仿真推演和网络规划能力；

- 具备网络拓扑动态感知功能，根据手动录入、导入数据，动态更新设备、链路、网络拓扑态势的能力；

- 具备通信智能故障诊断功能，基于故障现象，提供根因分析、影响范围、传播路径、处置措施的能力。

- 短波/超短波网络

- 孪生建模功能

具备固定台站、车载台站的短波/超短波设备的孪生建模功能；具备设备面板开关机、频率设置、天线参数、功率设置等常见电台操作配置和显示功能。

- 知识图谱功能

          - 具备基于短波/超短波电台设备工作原理、技术说明书、使用维护说明书等非结构化或结构化数据，构建设备知识图谱功能；

          - 具备基于短波/超短波电台设备组网规则、天线类型、网络角色、连接状态、信道质量等结构化或非结构化数据，构建网络态势知识图谱功能；

          - 具备基于设备故障现象、故障原因、故障部件、诊断/排故步骤、解决方案等结构化或非结构化数据，构建故障知识图谱功能。

- 网络规划功能

          - 能够通过人工标绘方式在地图上生成短波/超短波固定站，根据任务需求通联关系和任务站点，规划车载站的部署位置和数量；

          - 基于确定的短波/超短波通信资源和任务，规划各通信站点的连接关系，通连方式，规划各站点通信资源的分配；

          - 基于短波/超短波固定站、车载站的部署位置，根据不同地形地貌，实现各点位设备预选参数配置、通信覆盖计算功能；

          - 能够通过人工标绘方式在地图上生成干扰源，设置干扰参数，根据干扰因素分析干扰影响功能，提出应对措施和建议。

- 态势呈现功能

          - 具备网络综合态势呈现功能，包括电台网络拓扑、连接关系、通信频谱态势等；

          - 具备设备监控态势呈现功能，包括电台设备工作状态、性能参数等；

          - 具备通信链路态势呈现功能，采用不同链路颜色、粗细直观呈现通信链路的质量。

- 故障诊断功能

          - 具备通过人工标绘方式在通信网络态势中手动设置故障场景的功能；

          - 具备故障推理与根因定位功能；

          - 具备故障影响范围分析与可视化呈现功能；

          - 具备故障诊断报告生成及提供故障修复建议功能。

技术指标要求

- 网络节点规模

- 短波设备数量：≥10个；

- 超短波设备数量：≥20个；

- 智能管控指标

- 地图最大范围：≥50km×50km；

- 地形地貌场景：≥2个；

- 故障诊断场景：≥3个；

- 仿真规划时间：≤5分钟；

5.规划预选配置：≥3种；

- 6.态势刷新时间：≤1分钟。

- 其他要求

- 国产化要求

支持国产服务器、国产操作系统、国产数据库环境的部署应用。

- 部署要求

a)系统软件研制由乙方完成；

b)部署测试所需要的国产化软硬件平台，由甲方提供。

c)部署地点由甲方指定。

研制周期

从合同签订之日起，任务周期为15个月，具体进度安排如下：

a)需求分析和设计阶段

第1-3个月，进行需求细化分析、指标分解和软件设计，形成阶段性成果，完成需求设计等文档拟制。

b)软件实现和测试阶段

第4个月至第10个月，按照前期成果开展软件开发和测试工作。

b)现场部署和调试阶段

第11个月至第13个月，现场部署调试。

c)验收总结阶段

第14个月-15个月，准备软件源代码、可执行文件及全套文档资料，提交甲方评审。