## Slide 1
无线通信（短波 / 超短波） 需求对接会
会议交流材料
本次目标：明确边界、接口与数据条件
将需求讨论转化为可执行的算法服务方案，形成双方一致的实施依据。
功能边界
接口形态
数据来源
功能边界 · 接口方案 · 数据条件
Notes: 开场先认可对方文档整体完整，再把议题收束到三件事：功能边界、接口形态、数据来源。不要在标题页谈缺口、时间或指标。

## Slide 2
今天只聚焦三项关键决策
01 议程
无线通信需求对接会 2
1
边界
界面与业务流程由系统侧实现；算法侧提供短波 / 超短波算法内核及服务接口。
2
接口
建议共同明确同步 / 异步、字段单位、错误码、超时与回调机制。
3
数据
节点规模、编成结构、地形、设备、频谱样例与部署环境决定算法深度。
围绕“边界 / 接口 / 数据”形成一致结论，为后续实施奠定基础。
会议预期成果 共同明确业务目标与验收口径；实施计划基于关键输入进一步细化；新增需求形成评估结论与会议纪要。
Notes: 这一页可以作为开场后的议程页。口述时说：今天不是逐条过文档，而是把三件决定后续返工风险的事先定住。内部提醒：不报工期、不报性能指标、不当场答应新增功能。

## Slide 3
工作边界：系统侧与算法侧分工协同
02 边界
无线通信需求对接会 3
一句话定位
系统侧负责界面与业务流程；算法侧提供短波 / 超短波计算能力。
系统侧 前端渲染 面板交互 资源树 / GIS 工作台 业务流程闭环
双方约定 HTTP / JSON 字段与单位 超时与错误码 同步 / 异步机制
算法侧 覆盖计算 路由规划 频率分配 知识图谱与故障推理
建议采用独立算法软需 + 需求映射表，保持需求体系清晰一致。
Notes: 口述重点：你们文档里“系统调用规划算法”“基于知识图谱推理”的背后，就是我们提供的服务接口。我们不进入前端，不改对方工程。编号体系建议保持独立算法软需，再出需求映射表。

## Slide 4
从界面动作到算法需求，需进一步明确四类约束
02 边界
无线通信需求对接会 4
现有文档已明确 用户动作 界面入口 交互流程 结果展示方式
建议进一步明确 输入条件 输出结果 响应时限 精度、规模与约束
建议共同明确业务期望，并转化为可验证的技术指标
统一指标口径，有助于方案设计、实施评估与后续验收。
Notes: 这一页是全场最重要的“需求缺口”表达。不要说“你们没写算法需求”，要说“这部分我们不好替你们定”。把问题转成：请对方给业务期望，双方确认后补进需求文档。

## Slide 5
短波覆盖需支持环状、多区域与时变计算
03 技术对齐
无线通信需求对接会 5
超短波：视距传播
形态近似圆形 覆盖边界受地形遮挡影响
短波：天波 + 地波
静区
近处地波可达 中间静区不可达 远处天波落地后再次可达
能力建议 支持环状 / 多区域覆盖 支持按选定时刻计算 界面提供时间选择
该能力直接关系覆盖结果的准确呈现与后续验收。
Notes: 讲清楚“跳距、静区、时变”即可，不展开公式。语气要是帮对方避免评审风险：短波不是画一个圆的问题，必须允许环状、多区域和按时刻计算。

## Slide 6
“实时预览”建议按计算粒度分级设计
03 技术对齐
无线通信需求对接会 6
不同计算粒度建议采用差异化响应方式。
单站覆盖 预计算 + 缓存 参数变化后刷新单张结果 接口形态：同步 目标：秒级响应
全网规划 全网栅格覆盖 / 频率分配 耗时受节点规模影响 接口形态：异步任务 返回任务号 + 进度 / 回调
建议本次会议共同明确两类接口形态
将“点击即出图”细化为“按计算粒度分级响应”。
Notes: 不要说“做不到”，说“分级响应”。单站可以用缓存做秒级，全网规划必须走异步任务。接口上要确认：任务号、进度条、回调/轮询。

## Slide 7
功能范围变化建议在会议纪要中统一确认
03 技术对齐
无线通信需求对接会 7
新增建议
配置下发与校验 涉及电台设备、状态回执和协议文档 建议明确设备条件、接口资料与责任边界
频谱数据接入 建议优先采用原始数据接口；如现阶段仅提供图片，可同步保留图片解析方案。
现有内容建议确认呈现方式
干扰分析 当前需求已包含干扰源配置入口，建议进一步确认干扰计算与影响评估范围。
设备数字孪生建模 相关内容已融入详情面板和知识图谱，建议确认是否保留独立模块。
建议共同确认：纳入本期 / 后续规划 / 暂不纳入。
Notes: 这页要到明确回答，现场记录，会后纪要请对方确认。配置下发和频谱接入不要当场接；干扰分析和数字孪生要确认是删除还是遗漏，关系到工作量认定。

## Slide 8
知识图谱建设成效取决于资料完整性与规范性
04 专题讨论
无线通信需求对接会 8
输入资料分两类
结构化数据 设备台账、参数表、编成表 要求：表头统一、口径统一、不合并单元格
非结构化资料 说明书、操作规程、故障案例 要求：电子文本可复制，并配合样本标注
设备知识图谱 技术说明书 部件清单 操作规程 参数指标表
网络态势知识图谱 组网规则 网系编成 频率规定 链路质量分级
故障知识图谱 故障案例 排障手册 历史维修记录 样本数量是关键
会后可形成：《知识图谱资料需求清单》+ 标准填报模板
Notes: 强调“图谱质量上限由资料决定”。故障图谱尤其要讲清楚：几十条典型案例可以支撑规则推理，几百条以上才可能谈机器学习自动学习新模式。可以承诺会后出清单和模板。

## Slide 9
分级通信会直接影响拓扑、路由与故障分析
04 专题讨论
无线通信需求对接会 9
上级节点
中继 A
中继 B
中继 C
终端
终端
终端
终端
终端
终端
应急越级链路
模型设计关注点 拓扑节点需包含：所属层级、网络角色 路由需支持：常态 / 应急两种模式 故障分析需考虑：上级节点对分支的影响
建议共同确认 网系编成结构（可脱敏） 越级触发条件与允许范围 人工触发或算法自动判断
Notes: 对分级通信要积极接住，因为这是有效需求澄清。也要说明它会影响拓扑建模、路由规划和故障影响分析。请对方给脱敏结构样例、越级规则、触发方式。

## Slide 10
部署规划与干扰源：先明确问题定义
04 专题讨论
无线通信需求对接会 10
移动台部署规划
推荐方案：给定数量，求最优位置 在现有车辆数量下优化部署位置 计算规模更可控，也更便于验证。
辅助能力：资源不足时提示缺口 若现有数量无法满足覆盖，系统可提示资源缺口并给出优化建议。
干扰源设置
应用场景需明确：仿真推演或现实探测 仿真推演：由用户配置干扰参数 探测定位：需结合设备与数据链路条件
建议：建立典型参数库 按干扰类型预设频段、功率、带宽与方向性参数，支持用户选择和调整。
如纳入干扰分析，建议同步明确计算范围与验收要求。
Notes: 开头说“数量固定其实是好消息”。然后把问题拆成两种：给定数量求位置、求最少数量。干扰源一定追问：是仿真干扰还是现实探测定位？如果要算影响，需要补需求。

## Slide 11
频谱图片可解析，但应优先获取原始数据
04 专题讨论
无线通信需求对接会 11
第一层：可解析，但有前提 图片分辨率足够 坐标轴刻度清晰 曲线颜色单一 量程尽量固定
第二层：明确适用范围 可支持：频谱占用、空闲频点、粗略干扰频段 暂不建议用于：精确功率估计、调制识别
第三层：建议双路接入 主路径：获取 trace / CSV / 标准指令数据 补充路径：保留图片解析接口
接口设计：同时支持“原始数据”和“图片”两种输入。
建议提供：图片格式、分辨率、坐标轴样式、频率 / 幅度量程，以及至少两张样例图。
Notes: 这页不要简单答“能解析”。先讲前提，再讲能满足/不能满足，最后建议先找厂家要原始 trace 数据。落点：接口按双输入设计，拿到两张样例图后再评估精度。

## Slide 12
算法能力以独立服务方式集成
05 技术方案
无线通信需求对接会 12
业务系统 Java 后端 业务编排 权限与日志 调用算法接口
HTTP + JSON 字段与单位 错误码 超时与回调
独立算法服务 覆盖 / 路由 / 频率 知识图谱 / 故障推理 频谱接入
模型选型
短波链路预测：ITU-R P.533 超短波覆盖：P.1546 + ITM / Longley-Rice 频率分配：图着色 + 遗传算法；多目标场景采用 NSGA-II 知识图谱：采用图数据库；故障诊断先建设规则推理能力，并结合语料成熟度逐步引入机器学习
交付物：算法服务 + 接口文档 + 算法说明书 + 测试报告 + 典型想定演示数据
Notes: 不要报具体时间。口述：我们通过独立服务提供能力，你们的 Java 后端用 HTTP/JSON 调用；同步接口处理单点查询，耗时规划走异步任务。可视化仍在对方界面完成。

## Slide 13
先确认接口契约，再逐步接入算法能力
05 技术方案
无线通信需求对接会 13
覆盖与链路 单站覆盖计算（同步） 全网覆盖计算（异步） 链路质量评分（同步） 频谱数据接入（同步）
规划与资源分配 候选部署位置筛选（同步） 移动台部署方案（异步） 路由规划：逐级 / 越级（同步） 频率资源分配（异步） 电台参数规划（同步）
图谱与故障诊断 故障根因推理（同步） 故障影响范围分析（同步） 修复建议生成（同步） 知识图谱查询与推理（同步）
接口会议建议重点确认
✓
字段命名规范
✓
单位：Hz / MHz、W / dBm
✓
错误码与异常返回
✓
超时阈值
✓
异步任务：轮询还是回调
Notes: 这页可以现场作为接口讨论清单。重点不是一次把十三个接口讲细，而是争取先冻结“契约”：字段、单位、错误码、超时、同步/异步和回调方式。

## Slide 14
接口先行、并行联调，支持平滑接入
06 推进路径
无线通信需求对接会 14
1
接口约定
输入 / 输出 / 单位 / 错误码
2
接口模拟服务
接口保持一致，先返回模拟数据
3
算法能力接入
算法能力按完成情况分批接入
4
全流程联调
使用共同想定数据跑通业务闭环
价值：前端可提前开展对接，无需等待全部算法完成；后续接入真实计算时接口保持不变
通过接口先行，可支持前后端并行开发并降低集成调整成本。
Notes: 这是最能让对方放心的一页。打桩服务是我们可控且可承诺的事：地址、字段名、返回格式都是真的，先用假数据联通前后端，算法完成后逐个替换。

## Slide 15
按依赖关系推进，关键输入决定实施节奏
06 推进路径
无线通信需求对接会 15
第一步
接口约定、数据字典、接口模拟服务
无前置依赖，可立即启动
第二步
传播模型与覆盖计算
DEM 地形、设备参数
第三步
部署、路由与频率分配
节点规模、编成结构、频率池
第四步
知识图谱与故障诊断
设备资料、故障案例语料
关键资料越早到位，越有利于方案从基础能力向完整能力逐步演进。
Notes: 解释逻辑：不是不愿意给日期，而是节点规模、地形数据、部署环境没确认时给日期不可靠。先把事件顺序确认：接口冻结、打桩服务、单站覆盖、规划算法、知识图谱、全流程联调。

## Slide 16
本次需确认四类数据与资源
07 数据清单
无线通信需求对接会 16
环境与底座 规划区域 DEM 地物 / 路网 麒麟版本、CPU 架构、核数与 GPU
通信资源 设备型号、频段、功率与天线 可用频率池、复用 / 保护间隔
组织与场景 网系分级结构与隶属关系 越级规则 至少一套典型任务想定
知识与频谱 说明书、规程与故障案例 干扰类型及典型参数 样例频谱图片 2 张 / 原始数据接口
资料可采用脱敏版、摘要版或典型场景说明；关键是结构、规模与边界具备明确依据。
Notes: 这页是软性催单。重点必须问：节点规模以哪个为准？CPU 是 ARM 还是 x86？有没有真实设备？样例频谱图片能否给两张？对敏感资料给台阶：脱敏版、摘要版、口述后由我们整理确认都可以。

## Slide 17
六项建议在会上共同确认
08 现场确认
无线通信需求对接会 17
1
干扰分析、设备数字孪生的本期范围如何界定？
确认结论：
2
配置下发涉及的设备条件与协议资料如何安排？
确认结论：
3
节点规模采用哪一套统一口径？
确认结论：
4
编号体系采用独立软需 + 映射表，还是统一合并？
确认结论：
5
图数据库的部署位置与运维分工如何安排？
确认结论：
6
实时状态数据如何获取？是否可先采用模拟数据？
确认结论：
建议逐项形成会议结论，并同步纳入后续事项清单。
Notes: 这一页可在最后作为现场确认清单。一定逐条问并记录，不要让话题滑过去。会后纪要里把“确认项”和“待答复项”分开列。

## Slide 18
双方分工明确，才能形成可执行共识
09 收束
无线通信需求对接会 18
我方后续工作 1. 接口清单与字段定义 2. 知识图谱资料清单及模板 3. 会议纪要 4. 接口确认后的模拟服务
建议协同准备 调研文件 / 脱敏版 编成结构与越级规则 样例频谱图片 / 原始数据接口 部署环境与 CPU 架构 关键边界的确认结论
待节点规模、地形数据和部署环境确认后，进一步细化实施计划与性能指标。
会议目标：把“口头理解”沉淀为“边界、接口、数据”的书面共识。
Notes: 最后用四件我们能主动做的事增强推进感，同时把对方待提供内容再次点明。工期和指标不要现场给，明确说等关键输入确认后书面反馈。

## Slide 19
交流答疑参考
答疑
无线通信需求对接会 19
实施周期如何安排？
结合节点规模、数据条件与部署环境评估后，可进一步细化实施计划。
响应时效如何设计？
单站查询可按秒级响应设计；全网规划建议采用异步任务。
新增功能如何纳入？
新增功能可结合接口影响、实施范围与优先级统一评估。
算法指标如何确定？
实现方案由算法侧设计，业务目标与验收指标建议双方共同确认。
资料暂不完整如何推进？
可先提供脱敏版或典型场景说明，由双方逐步补充并确认。
以上问题可结合现场讨论进一步确认。
Notes: 备用页，不主动放。对方追问时间、实时、新增功能、算法指标、数据获取时使用。