## Slide 1
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
01
短波/超短波智能规划与故障诊断
项目进度汇报

## Slide 2
01
项目当前阶段
从需求资料整理进入数据与算法原型阶段
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
02
阶段判断
组内同步与进展
截至 2026-09-14，项目已完成第 1 周核心准备工作，并开始进入第 2 周算法原型阶段。
当前进度已经从“需求资料整理”推进到“数据集可用、接口样例可用、算法服务骨架可运行”。
需求资料
数据集
接口样例
服务骨架
算法原型
✓
组内资料已同步
✓
接口样例已可联调
最新关键进展
算法测试数据与接口样例已补齐
候选部署点筛选服务骨架已启动

## Slide 3
02
已完成的数据准备
第一阶段算法测试数据集已形成
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
03
核心数据规模
156
节点数据
HF 52 · VUHF 104
303
任务通联
94
频率资源
HF 46 · VUHF 48
500
拓扑链路
HF 147 · VUHF 353
2500
链路状态
240
故障案例
补充数据覆盖
数据用途
Chart: 
| 候选部署点 | 路由样例 | 频率冲突约束 | 故障规则
数量 | 120 | 160 | 600 | 80
• 部署规划：候选点、节点、设备实例可用 • 路由规划：拓扑链路与路由样例可用 • 频率分配：频率资源与冲突约束可用 • 故障诊断：案例、规则、字典数据可用

## Slide 4
03
数据目录与归档
按算法输入、故障诊断、接口模板进行整理
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
04
数据目录结构
大体量数据处理
目录
用途
data/synthetic/
算法可直接读取的构造测试数据
data/fault/
故障案例、故障场景、故障规则
data/dictionary/
故障现象字典、数据字典
data/schemas/
字段模板
data/imported/
外部导入原始数据归档
原始大文件已在组内环境归档，汇报仅保留处理口径：
地形/地物/道路数据已完成整理
设备资料与故障案例已完成归档
原始数据包保持离线备份
组内保留可复现的数据结构、样例和脚本，原始大文件不对外展开。

## Slide 5
04
原始数据情况
data.zip 已导入并完成本地归档
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
05
归档路径与内容
测试区域范围
data/imported/data_zip_20260911/
• DEM 地形高程 GeoTIFF：1 个 • 地物/土地覆盖 GeoTIFF：1 个 • 道路 Shapefile：多套，含太行区域裁剪数据 • 设备/天线参数 CSV：2 个 • 设备说明书、维修资料 PDF：41 份 • 原始故障案例 CSV：240 条
114.0465E — 115.8534E
36.5813N — 38.0188N
覆盖范围大于
120 km × 120 km
满足当前验收口径。

## Slide 6
05
数据质量验证
数据校验脚本已建立，当前 0 Error / 0 Warning
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
06
验证结果
校验范围
0
ERROR
0
WARNING
scripts/validate_data.py
• 节点、设备、链路、任务、频率、故障案例引用完整性 • 枚举值和布尔字段合法性 • 经纬度、高程、链路状态等数值范围 • HF / VUHF 拓扑连通性 • 必要通联需求可满足性 • 故障案例与故障对象适配性

## Slide 7
06
接口与设计文档
算法开发所需设计文档与样例已补充
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
07
设计文档
接口样例
文件
说明
01_数据字典.md
字段与数据解释
02_数据采集任务单.md
数据来源与收集要求
03_接口文档.md
前后端字段约定
04_模块接口关系说明.md
模块间数据流
05_算法设计总览.md
算法模块边界
docs/api/sample_requests/
docs/api/sample_responses/
• 候选部署点筛选 • 路由规划 • 频率分配 • 故障诊断
目标：确保外包前端可按统一 JSON 字段联调。

## Slide 8
07
算法服务骨架
候选部署点筛选服务已经启动
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
08
服务目录与接口
候选部署点筛选能力
algorithm-service/
GET /health
POST /api/v1/plan/candidate-sites
python -m pytest tests
• 任务 ID 校验 • 规划区域 bbox 筛选 • 坡度、高程、地物类型约束 • 道路距离与最小站间距约束 • 候选点不足时返回放宽建议
第 2 周可直接推进候选点筛选与电台部署规划。

## Slide 9
08
当前具备的算法开发条件
输入数据与输出样例均已具备
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
09
已具备输入
已具备输出样例
✓
节点数据
✓
设备数据
✓
候选部署点
✓
任务通联关系
✓
地形/地物/道路数据
✓
拓扑链路
✓
频率资源
✓
故障规则
✓
候选点结果
✓
主备路由结果
✓
频率分配结果
✓
故障诊断结果
结论：可以开始第 2 周算法工作，重点推进候选部署位置筛选与电台部署规划。

## Slide 10
09
接下来工作
围绕 SR-4 无线网络规划优先推进
短波/超短波智能规划系统 · 项目进度汇报
10
下一阶段优先任务
汇报总结
1.
完成候选部署点筛选接口的 FastAPI 实际运行环境
2.
实现移动电台数量与位置规划算法
3.
实现路由规划接口，复用 routes_v1.json 结构
4.
实现频率分配算法，基于冲突约束形成初始解
5.
实现故障规则诊断接口，输出根因和建议
6.
补覆盖结果样例与规划方案输出
7.
与前端/Java 后端确认最终 JSON 字段
当前项目已经完成第 1 周数据和接口准备工作的主体内容：基础数据集、导入数据归档、数据校验脚本、接口样例、算法设计总览和候选部署点筛选服务骨架均已完成。
数据规模满足短波不少于 50 个节点、超短波不少于 100 个节点、地图范围不小于 120 km × 120 km 的当前验收口径。
下一步：SR-4 网络规划核心算法

## Slide 11
10 · 附录图表
候选部署点筛选结果可视化
对外汇报聚焦筛选结果、转化漏斗和剔除原因，不展开组内工具实现细节。
筛选漏斗
筛选结果
剔除原因
汇报口径
120 个候选点经过约束筛选后，形成 74 个可部署点；剔除项主要来自道路距离、坡度和地物条件。
短波/超短波智能规划系统 · 可视化结果

## Slide 12
11 · 附录图表
数据规模与故障规则分布
用分布图支撑“数据集已具备算法原型验证条件”的结论。
节点规模
链路规模
故障案例类型
故障规则类型
短波/超短波智能规划系统 · 数据与故障诊断可视化

## Slide 13
12 · 附录图表
频率资源与链路裕量验证
用资源数量、冲突类型和链路裕量分布说明下一阶段算法输入已经可用。
频率资源
冲突约束
链路类型
链路裕量分布
短波/超短波智能规划系统 · 频率与链路可视化

## Slide 14
13 · 附录图表
地形高程、现有电台节点与候选部署位置的联合可视化
底层：真实地形高程 DEM +中间层：已有 HF / VUHF 电台节点+上层：候选部署点筛选结果
短波/超短波智能规划系统 · 路由规划可视化